## Slide 1: CopyPasta k.s.
ČLENOVÉ:
Radim Mužíček
Jan Mrázek
Hana Abrahámová

## Slide 2: Druhý sprint
  Naplánovaných 99h
  Problémy se školním server (potřeba předělat funkce) nezapočítáno v hodinách
  Analýza konkurence
  Screllování panelu
  Kontaktní informace, informace o redaktorech
  Informace o časopisu a na konci stránky

## Slide 3: SeeNowDo

## Slide 4: Konečná práce

## Slide 5: První a druhý sprint
Naplánované hodiny v první sprintu: 122 hodin
Naplánované hodiny ve druhém sprintu: 99 hodin
Ve druhém sprintu zbylo 12 hodin (profil, přidávají aktualit, tvoření časopisu)
Celkem hodin: 221 hodin

## Slide 6: GitHub
Komunikace a sdílení kódu

## Slide 7: Hodnocení členů týmu
Radim Mužíček
Rychlost komunikace a plnění zadaných úkolů 1
Vstřícnost a ochota ke spolupráci 1
Kreativita a vlastní iniciativa 2
Sounáležitost s týmem 2
Kvalita předkládaných výsledků 1
Jan Mrázek
Rychlost komunikace a plnění zadaných úkolů 2
Vstřícnost a ochota ke spolupráci 1
Kreativita a vlastní iniciativa 1
Sounáležitost s týmem 1
Kvalita předkládaných výsledků 1

## Slide 8: Hodnocení členů týmu
Hana Abrahámová
Rychlost komunikace a plnění zadaných úkolů 3
Vstřícnost a ochota ke spolupráci 2
Kreativita a vlastní iniciativa 2
Sounáležitost s týmem 2
Kvalita předkládaných výsledků 2

## Slide 9: Děkujeme za pozornost